Scrum Meetings

Onsdag 30. marts

* Github setup
* Oversættelse af user stories til tasks(ikke nået)
* Gruppekontrakten er færdig, og skal underskrives
* Godkendt og opdateret user stories
* Forventer at nå user story 1
* Vi stødte på et github problem, men det er fixet.
* Vi havde et problem med programstrukturen (3-lags modellen). Fixet.
* Vi stødte på et problem med databasestrukturen(customers).

Torsdag 31. marts

I går nåede vi at lave:

* Connectet til databasen og oprettet nogle tabeller (user, buildings)
* Frontend af login, registrer og overview.
* Strukturering af projekt (3-lags modellen)
* Entities og mappers til user og building.

I dag når vi at

* Lave login færdig, og lave backend til registrer. (User story 2)
* Færdiggøre User story 1(add/delete/modify buildings)
* Færdiggøre databasestrukturen

Andet

* Ingen problemer

Mandag 4/04-2016

* Nullpointer exception, men blev fixet.
* E/R – Diagram Customer - Employee

TO-DO 04/04-2016

* Skrive test til kommende userstories
* Code review by all members

Problemer

* Tidspres

Onsdag d 6/4-2016

* Add delete damage – slettet pga github
* Problemer ved billede-upload
* Hvordan vi får buildingId med og noten skal også med

Plan for i dag

* Add/delete damage – malte hazem
* Upload documents/report – patrick lucas